АДМИНИСТРАЦИЯ  СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   31.03.2010       № 156

# Об утверждении плана мероприятий и сетевого графика по реализации национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» на территории Сосьвинского городского округа на 2010-2012 годы

В соответствии c постановлением Правительства Свердловской области от 30.05.2008 г. № 524-	ПП «О программах по реализации приоритетных национальных проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» в Свердловской области в 2008 году» с изменениями, внесёнными постановлениями Правительства Свердловской области от  18.08.2008 г. № 846–ПП, от 21.01.2009 г. № 24–ПП, от 31.03.2009 г.  № 342 – ПП,  в целях создания условий для выполнения в 2010-2012 годах мероприятий, направленных на реализацию приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России», руководствуясь ст.ст. 30.1, 45 Устава Сосьвинского городского округа,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Утвердить план мероприятий по реализации национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» на территории Сосьвинского городского  округа на 2010-2012 годы  (приложение № 1).

# 2. Утвердить сетевой график по реализации мероприятий национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» на территории Сосьвинского городского  округа на 2010-2012 годы (приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Серовский рабочий» - «Муниципальный вестник».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по ЖКХ, транспорту, связи и строительству Иванова М.А.

Глава администрации

Сосьвинского городского округа

В.В. Лютов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Сосьвинского городского округа

от 31.03. 2010 г. № 156

ПЛАН

мероприятий  по реализации национального проекта «Доступное и комфортное жильё – гражданам России» на территории Сосьвинского городского  округа на 2010-2012 годы

|  |  | Объём расходов, необходимых для выполнения мероприятий, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
|  |  | Всего | Феде-раль-ный бюд-жет (пла-новые объ-ёмы) | Обла-стной бюджет (плано-вые объ-емы) | Местный бюджет | Всего | Феде-раль-ный бюд-жет (пла-новые объ-ёмы) | Обла-стной бюджет (плано-вые объ-емы) | Мест-ный бюд-жет | Всего | Феде-раль-ный бюд-жет (пла-новые объ-ёмы) | Обла-стной бюджет (плано-вые объ-емы) | Мест-ный бюд-жет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Создание условий для увеличения объёмов строительства, из них | 5428,4 | - | - | 5428,4 | 7000,0 | - | - | 7000,0 | 2000,0 | - | - | 2000,0 |
| 1.1 | Подготовка документов территориального планирования, правил землепользования застройки, документации по планировке территорий для жилищного строительства, создание муниципальной геоинформационной системы обеспечения градостроительной деятельности и разработка градостроительной документации | 2479,0 | - | - | 2479,0 | 5000,0 | - | - | 5000,0 | - | - | - | - |
| 1.2 | Инженерное обустройство земельных участков, в том числе: | 2949,4 | - | - | 2949,4 | 2000,0 | - | - | 2000,0 | 2000,0 | - | - | 2000,0 |
| 1.2.1 | Ремонт тепловых сетей в р.п. Сосьва | 2949,4 | - | - | 2949,4 | 1000,0 | - | - | 1000,0 | 1000,0 | - | - | 1000,0 |
| 1.2.2 | Ремонт тепловых сетей в п. Восточный | - | - | - | - | 1000,0 | - | - | 1000,0 | 1000,0 | - | - | 1000,0 |
| 2. | Государственная поддержка спроса на рынке жилья | 2771,9 | 851,9 | 1000,0 | 920,0 | 15500,0 | - | 14250,0 | 1250,0 | 15600,0 | - | 14250,0 | 1350,0 |
| 2.1 | Поддержка молодых семей и молодых специалистов в приобретении жилья | 2078,4 | 851,9 | 1000,0 | 226,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | Приобретение жилья для малоимущих граждан | 400,0 | - | - | 400,0 | 500,0 | - | - | 500,0 | 600,0 | - | - | 600,0 |
| 2.3 | Проектирование и строительство жилья для работников бюджетной сферы | 293,5 | - | - | 293,5 | 15000 | - | 14250 | 750,0 | 15000,0 | - | 14250,0 | 750,0 |
| 3 | Повышение качества жилищного фонда, жилищных и коммунальных услуг | 11175,3 | - | - | 11175,3 | 162470 | - | 149700 | 12770 | 47200 | - | 38000 | 9200 |
| 3.1 | Строительство жилья для отселения граждан из ветхого, аварийного жилфонда, в том числе: | 500,0 | - | - | 500,0 | 96220,0 | - | 89850,0 | 6370,0 | 43450,0 | - | 38000,0 | 5450,0 |
| 3.1.1 | Строительство 36 квартирного жилого дома в с. Кошай (ул. Нефтепро-водчиков, 5) | 500,0 | - | - | 500,0 | 94220 | - | 89850 | 4370 | - | - | - | - |
| 3.1.2 | Проектирование 12 квартирного жилого дома в р.п. Сосьва (ул. Толма-чёва,5) | - | - | - | - | 1000 | - | - | 1000 | - | - | - | - |
| 3.1.3 | Строительство 12 квартирного жилого дома в р.п. Сосьва (ул. Толма-чёва,5) | - | - | - | - | - | - | - | - | 20000 | - | 19000 | 1000 |
| 3.1.4 | Проектирование 12 квартирного жилого дома в р.п. Сосьва (ул.Ленина, 11) | - | - | - | - | 1000 | - | - | 1000 | - | - | - | - |
| 3.1.5 | Строительство12 квартирного жилого дома в р.п. Сосьва (ул.Ленина, 11) | - | - | - | - | - | - | - | - | 20000 | - | 19000 | 1000 |
| 3.1.6 | Проектирование 12 квартирного жилого дома в р.п. Сосьва (ул. Гирева, 6) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | 1000 |
| 3.1.7 | Проектирование трёх 24 квартирных жилых домов в п. Восточный ( ул. Луначарского, 71, 73, 77) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2450 | - | - | 2450 |
| 3.2 | Проведение капитального ремонта многоквартирных домов | 1416 | - | - | 1416 | 2000,0 | - | - | 2000,0 | 3500,0 | - | - | 3500,0 |
| 3.3 | Развитие и модернизация систем коммунального хозяйства, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Строительство станции ВОС -1400 на территории водозаборных сооружений в р.п. Сосьва (ул. Пионерская,149) | 7426,1 | - | - | 7426,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.2 | Завершение строительства блочной котельной котельной по ул. Ленина,1 а в р.п. Сосьва | 1219,0 | - | - | 1219,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.3 | Окончание проектирования котельной в с. Кошай | 114,2 | - | - | 114,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.4 | Строительство котельной в с. Кошай | - | - | - | - | 29000,0 | - | 27550,0 | 1450,0 | - | - | - | - |
| 3.3.5 | Завершение строительства канализационных очистных сооружений в п. Восточный | - | - | - | - | 34000,0 | - | 32300,0 | 1700,0 | - | - | - | - |
| 3.3.6 | Проектирование канализационных очистных сооружений в р. п. Сосьва | 500,0 | - | - | 500,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.7 | Разработка схемы водоотведения в р.п. Сосьва | - | - | - | - | 500,0 | - | - | 500,0 |  |  |  |  |
| 3.3.8 | Разработка схемы водоотведения в п. Восточный | - | - | - | - | 500,0 | - | - | 500,0 |  |  |  |  |
| 3.3.9 | Разработка схемы газификации п. Восточный | - | - | - | - | 250,0 | - | - | 250,0 | - | - | - |  |
| 3.3.10 | Разработка схемы газификации р.п. Сосьва | - | - | - | - | - | - | - | - | 250,0 | - | - | 250,0 |
|  | Всего | 19375,6 | 851,9 | 1000,0 | 17523,7 | 184970,0 | - | 163950 | 21020 | 64800 | - | 52250 | 12550 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

Сосьвинского городского округа

от 31.03. 2010 г. № 156

Сетевой график по реализации национального проекта «Доступное и комфортное жильё - гражданам России» на территории Сосьвинского городского округа  на 2010-2011 годы

| Мероприятия | Ответственный | Плановое значение | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2010год | 2011 год | 2012 год |
|  |  |  | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв | 1 кв | 2 кв | 3 кв | 4 кв |
| 1. Предложения в адресную областную государственную программу «Переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда» | Заведующий отделом координации деятельности предприятий ЖКХ и капитального строительства |  | + | + |  |  | + | + |  |  | + | + |  |  |
| 2. Формирование списков граждан, изъявивших желание строить | Заведующий отделом архитектуры и градостроительства |  | Постоянно |
| 3. Принятие решений о предоставлении земельных участков под индивидуальное жилищное строительство | -«»- |  | Постоянно |
| 4. Оформление документов для ИЖС | -«»- |  | Постоянно |
| 5. Контроль за соответствием строительства проектной документации и приёмка в эксплуатацию | Заведующий отделом координации деятельности предприятий ЖКХ и капитального строительства |  | Постоянно |
| 6.Формирование и утверждение списков молодых специалистов, и молодых семейизъявивших желание построить или приобрести жильё. | Заведующий отделом экономики, начальник управления по делам культуры и спорта, |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |
| 7. Инженерное обустройство земельных участков | Заведующий отделом координации деятельности предприятий ЖКХ и капитального строительства |  |  | + | + |  |  | + | + |  |  | + | + |  |
| 8. Модернизация предприятий ЖКХ | -«»- |  | Постоянно |
| 9. Мероприятия по обеспечению жильём малоимущих граждан | Заведующий организационно-правового отдела |  |  |  |  | + |  |  |  | + |  |  |  | + |
| 10. Подготовка документов территориального планирования, правил землепользования застройки, документации по планировке территорий для жилищного строительства, создание муниципальной геоинформационной системы обеспечения градостроительной деятельности и разработка градостроительной документации | Заведующий отделом архитектуры и градостроительства |  | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  |  |
| 11. Строительство (приобретение) жилья для молодых семей | Заведующий отделом координации деятельности предприятий ЖКХ и капитального строительства |  |  |  | + | + |  |  | + | + |  |  | + | + |
| 12.Строительство (приобретение) жилья для работников бюджетной сферы | -«»- |  | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |