АДМИНИСТРАЦИЯ СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  04.02.2013  № 31

р.п. Сосьва

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Переселение граждан Сосьвинского городского округа из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на период 2012-2014 годы», утверждённую постановлением администрации Сосьвинского городского округа от 25.10.2011 №974

В целях обеспечения жильём граждан, проживающих в помещениях непригодных для проживания и (или) с высоким уровнем износа, руководствуясь ст.ст. 30.1,  45 Устава Сосьвинского городского округа, администрация Сосьвинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения муниципальную целевую программу «Переселение граждан Сосьвинского городского округа из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на период 2012-2014 годы», утверждённую постановлением администрации Сосьвинского городского округа от 25.10.2011 № 974:

1) в разделе 1 пункт «Источники и объёмы финансирования Программы» читать в следующей редакции:

| Источник финансирования | Итого, тыс. руб. | В т.ч. по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| Местный бюджет | 9953 | 20 | 2283 | 7850 |
| Областной бюджет | 106400 | - | 43377 | 63023 |
| ИТОГО: | 116353 | 20 | 45660 | 70873 |

2) Таблицу раздела 6 читать в следующей редакции:

| Источник финансирования | Итого, тыс. руб. | В т.ч. по годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2012 | 2013 | 2014 |
| Местный бюджет | 9953 | 20 | 2283 | 7850 |
| Областной бюджет | 106400 | - | 43377 | 63023 |
| ИТОГО: | 116353 | 20 | 45660 | 70873 |

3) Приложение № 1 к программе «Переселение граждан Сосьвинского                                                                                                                                          городского округа из жилых помещений, признанных непригодными для проживания и (или) с высоким уровнем износа на период 2012-2014 годы» читать в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Новая газета плюс Серов», на сайте www.sosvaokrug.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Сосьвинского городского округа по ЖКХ, транспорту, связи и строительству К. Б. Аветисяна.

Глава администрации

Сосьвинского городского округа                                                              А. В. Козяев

Приложение № 1

к программе

«Переселение граждан Сосьвинского                                                                                                                                          городского округа из жилых помещений,

признанных непригодными для проживания

и (или) с высоким уровнем износа на период

2012-2014 годы»

| № п\п | Наименование мероприятий | Жилая площадь. тыс. м2 | Сроки испол-нения | Готов-ность проек-тно-смет-ной до-кумен-тации | Потреб-ность в финан-совых средст-вах на разработ-ку ПСД, тыс. руб. | Требуе-мые кап. вложения на реалии-зацию работ по состоянию на 01.01. 2012 г тыс. руб | В том числе по годам в ценах соответствующих лет | Источник финанси-рования | Результат выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительство 36- квартирного жилого дома в с. Кошай (ул. Нефтепровод-чиков, 7) | 2,345 | 2011-2013 | готов |  | 112020 | 20 | 2283 43377 | 3317 63023 | Мест-ный бюд-жет Областной бюджет | Ввод дома в 2014 году. Пересе-лнние 32 семей (75 чел) Снос домов непригод-ных для прожива-ния № 1, № 2 по ул. Нефтепро-водчиков в с. Кошай |
| 2 | Проектирование 16-ти квартирного жилого дома в р.п. Сосьва (ул. Гирева,6) | 1,2 | 2013 | Отсутствует | 700 |  |  |  | 700 | Мест-ный бюд-жет |  |
| 3 | Строительство 16-ти квартирного жилого дома в р.п. Сосьва (ул. Гирева,6) | 1,2 | 2014-2015 | Отсутствует |  |  |  |  |  | Мест-ный бюд-жет | Ввод дома в 2015 г. Переселение 16 семей из ветхого и аврийного жилья в р.п. Сосьва |
| 4 | Проектирование 16- квартирного жилого дома в р.п. Сосьва (ул. Ленина 11) | 1,2 | 2013 | Отсутствует | 700 |  |  |  | 700 | Мест-ный бюд-жет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | Строительство 16- квартирного жилого дома в р.п. Сосьва (ул. Ленина,11) | 1,.2 | 2014-2015 | Отсутствует |  |  |  |  | 1125 | Мест-ный бюд-жет | Ввод дома в 2015 г. Переселение 16 семей из ветхого и аварий ного жилья в р.п. Сосьв |
| 6 | Строительство 36- квартирного жилого дома в п. Восточный . | 2,345 | 2013-2014 | готов |  |  |  |  | 2283 | Обла-стной бюд-жет ( по согла-сова-нию) Мест-ный бюд-жет | Переселение 36 –ти семей из ветхого и аварийного жилья в п. Восточный |
|  | ИТОГО |  |  |  |  | 120453 | 20 | 45660 | 70873 |  |  |
|  | В т.ч. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  | 14053 | 20 | 2283 | 7850 |  |  |
|  | Областной бюджет |  |  |  |  | 106400 |  | 43377 | 63023 |  |  |