**О результатах внеплановой проверки** **использования бюджетных средств, предусмотренных на обустройство пожарных водоемов в МКУ «Управление гражданской защиты и хозяйственного обслуживания Сосьвинского городского округа»**

Финансовым управлением администрации Сосьвинского городского округа проведена внеплановая проверка в МКУ «УГЗ и ХО СГО» использования бюджетных средств, предусмотренных на обустройство пожарных водоемов.

 Проверка завершена 26 ноября 2018 года.

 В ходе контрольного мероприятия установлены следующие основные нарушения законодательства Российской Федерации и Свердловской области:

**В нарушение абзаца 3 статьи 70, пункта 2 статьи 161, статьи 162, пунктов 3, 4 статьи 219 Бюджетного кодекса РФ, пункта 1 статьи 746 ГК РФ, пунктов 1.2, 3.3, 4.1 муниципального контракта от 28.07.2017 года МКУ «УГЗ и ХО СГО»** оплачены фактически невыполненные подрядчиком объемы работ.

 **В нарушение п. 2 ст. 34 Федерального закона № 44-ФЗ изменены существенные условия контракта.**

 Сумма произведенной оплаты из бюджета Сосьвинского городского округа больше стоимости фактически выполненных работ и затраченных материалов.

 В нарушение п. 4.2 условий контракта, п. 3 ст. 94 Федерального закона № 44-ФЗ, п. 4 ст. 753 ГК РФ заказчиком не произведен в надлежащем порядке результат выполненных работ.

 В нарушение п. 1 ст. 13 Федерального закона № 44-ФЗ целевые показатели Муниципальной программы «Реализация и развитие муниципального управления в Сосьвинском городском округе до 2020 года» не достигнуты в полном объеме.