АДМИНИСТРАЦИЯ СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  31.05.2012 № 453

р.п. Сосьва

О внесении изменений в муниципальную целевую Программу  «Чистая вода»    Сосьвинского городского округа  на 2011-2014 годы», утверждённую постановлением администрации Сосьвинского городского округа от

03.11.2010 № 749

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст.  30.1, 45 Устава Сосьвинского городского округа, администрация Сосьвинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную целевую Программу «Чистая вода»   Сосьвинского городского округа на 2011-2014 годы», утверждённую постановлением администрации Сосьвинского городского округа от 03.11.2010  № 749 следующие изменения:

1) пункт  «Объем и источники финансирования» Раздела 1 читать в новой редакции:

| Сроки реализации Программы | Источники финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- |
|  | Обл. бюджет (по согласованию) | Местный бюджет | итого |
| 2011 г. | - | 1353,0 | 1353,0 |
| 2012 г. | - | 970,751 | 970,751 |
| 2013 г. | 15750,0 | 3850,0 | 19600,0 |
| 2014 г. | 9450,0 | 1350,0 | 10800,0 |
| ВСЕГО | 25200,0 | 7523,751 | 32 723,751 |

2) раздел 3 «План мероприятий муниципальной целевой Программы «Чистая вода»  Сосьвинского городского округа на 2011-2014 годы» читать в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в приложении к газете «Сосьвинские вести» - «Муниципальный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя главы администрации Сосьвинского

городского округа по ЖКХ, транспорту, связи и строительству Астанина А.А.

Исполняющий обязанности

главы администрации

Сосьвинского городского округа		                                                А.В. Чесноков

Приложение

к постановлению

администрации Сосьвинского

городского округа

от  31.05.2012 № 453

Раздел 3. План мероприятий муниципальной целевой Программы

«Чистая вода»  Сосьвинского городского округа на 2011-2014 годы»

| №/п № п/п | Наименование мероприятия | Объём работ | Сроки выполнения | Потребность в финансовых средствах на разработку ПСД (тыс. руб.) | Требуемые кап. вложения на реализацию работ (тыс. руб.) | В том числе по годам в ценах соответствующих лет, тыс. руб. | Источник финансирования | Результат выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Областной бюджет по согла-сованию (о. б.) Местный бюджет (м. б.) Инвестиции (и.) Другие источники (д. и.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Бурение скважины и строительство водовода до станции очистки воды в п. Восточный | 9,3 литр/сек | 2012 |  | 200 |  | 200 из них - 200 |  |  | о. б. м.б. | Обеспечение водой надлежащего качества население посёлка. |
| 2 | Реконструкция станции очистки воды в п. Восточный | 800м3/ сутки | 2012 |  | 6000 |  |  | 6000 из них 5400 600 |  | о. б. м.б. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 3 | Проект реконструкции действующего водовода с разводкой по домам в п. Восточный |  | 2012 | 300 |  |  |  | 300 300 |  | м.б. | Обеспечение население водой надлежащего качества |
| 3.1 | Проектирование водовода, с разводкой по домам в п. Восточный, охватывающего территории с раздаточными колонками |  | 2013 | 700 |  |  |  | 700 700 |  | м.б. | Обеспечение население водой надлежащего качества |
| 4 | Прокладка водовода с разводкой по домам в п. Восточный | 16 км | 2014 |  | 2000 |  |  |  | 2000 из них 1800 200 | о. б. м.б. | Обеспечение население водой надлежащего качества |
| 5 | Прокладка водовода в с. Кошай в школу | 1,4 км | 2011 |  | 150 | 150 150 |  |  |  | о. б. м.б. | Обеспечение водой надлежащего качества |
| 6 | Проектирование станции очистки воды в с. Романово | 200м3/ сутки | 2012 | 300 |  |  |  | 300 300 |  | м.б. |  |
| 7 | Проект реконструкции действующего водовода с разводкой по домам в с. Романово | 8 км | 2012 | 500 |  |  |  | 500 из них 500 |  | м.б. | Обеспечение населения водой надлежащего качества |
| 8 | Замена старого водовода в с. Романово | 8 км | 2013 |  | 6000 |  |  | 6000 из них 5400 600 |  | о. б. м.б. | Обеспечение водой населения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 9 | Строительство станции очистки воды в с. Романово | 200м3/ сутки | 2014 |  | 3000 |  |  |  | 3000 из них 2700 300 | о. б. м.б. | Обеспечение водой населения |
| 10 | Проектирование водовода с разводкой по домам в р.п. Сосьва | 22 км | 2011 -2012 |  |  |  | 0 |  |  | м.б. | Обеспечение население водой надлежащего качества |
| 11 | Присоединение к водоводу бюджетных учреждений в р.п. Сосьва |  |  |  | 758 | 708 | 124,751 |  |  | м.б. | Обеспечение водой надлежащего качества |
| 12 | Прокладка водовода с разводкой по домами и в р.п. Сосьва | 22 км | 2013 -2014 |  | 11000 |  | 90 | 5500 из них 4950 550 | 5500 из них 4950 550 | о. б. м.б. | Обеспечение населения водой надлежащего качества |
| 13 | Ремонт и паспортизация колодцев в Сосьвинском городском округе | 100 | 2011 - 2014 |  | 750 | - - - | 150 из них 150 | 300 из них 300 | 300 из них 300 | м.б. | Обеспечение населения водой надлежащего качества |
| 14 | Ремонт водопровода с заменой участков в п. Восточный |  |  |  | 495 | 495 |  |  |  | м.б. | Обеспечение водой населения |
| 15 | Приобретение и доставка химических реагентов для очистки водопроводной воды в р. п. Сосьва |  |  |  |  |  | 350 |  |  |  | Обеспечение чистой водой населения |
| 16 | Окончание работ по ремонту наружного водопровода по ул. Пионерской, 149 в р.п. Сосьва |  |  |  |  |  | 56 |  |  |  | Обеспечение водой населения |
|  | ИТОГО: В том числе -областной бюджет - местный бюджет |  |  | 1800 | 30353 25200 | 1353,0 - 1353,0 | 970,751 - 970,751 | 19600 15750 3850 | 10800 9450 1350 |  |  |
| ВСЕГО: Местный бюджет 7523,751 тыс. руб. Областной бюджет 25200 тыс. руб. |