

**АДМИНИСТРАЦИЯ СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 12.05.2014 № 497

р.п. Сосьва

***О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности в Сосьвинском городском округе до 2020 года», утвержденную постановлением администрации Сосьвинского городского округа от 17.01.2014 № 4 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности в Сосьвинском городском округе до 2020 года»»***

В связи с корректировкой сумм финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности в Сосьвинском городском округе до 2020 года», руководствуясь статьями 30.1, 45 Устава Сосьвинского городского округа, администрация Сосьвинского городского округа

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности в Сосьвинском городском округе до 2020 года», утвержденную постановлением главы администрации Сосьвинского городского округа от 17.01.2014 № 4, с изменением, внесенным постановлением администрации Сосьвинского городского округа от 28.02.2014 № 250, от 26.03.2014 № 316 следующие изменения:

1) пункт «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей» раздела 1 паспорта муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности в Сосьвинском городском округе до 2020 года» читать в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Объемы финансирования  муниципальной программы  по годам реализации, тыс. рублей | ВСЕГО: 469747,9  в том числе:  2014 г. –180684,8  2015 г. –50344,9  2016 г. –45759,4  2017 г. –42661,8  2018 г. –63390,6  2019 г. –58449,5  2020 г. – 28456,9  из них: областной бюджет:  в том числе:  2014 г. – 119108,3  из них: местный бюджет:  в том числе:  2014 г. –61576,5  2015 г. –50344,9  2016 г. –45759,4  2017 г. –42661,8  2018 г. –63390,6  2019 г. –58449,5  2020 г. – 28456,9 |

2) Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности в Сосьвинском городском округе до 2020 года» читать в новой редакции (прилагается).

1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте и опубликовать в приложении к газете «Серовский рабочий» «Муниципальный вестник».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Сосьвинского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, связи и строительству К.Б. Аветисяна.

Глава администрации

Сосьвинского городского округа Г.Н. Макаров

Утверждено

постановлением

администрации Сосьвинского

городского округа

от 12.05.2014 г. № 497

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства,

транспортной инфраструктуры и повышение

энергетической эффективности

в Сосьвинском городском округе до 2020 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"Развитие жилищно-коммунального хозяйства, транспортной инфраструктуры и повышение энергетической эффективности в Сосьвинском городском округе до 2020 года"

| №  строки | | Наименование мероприятия/  Источники расходов   на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия за счет   всех источников ресурсного обеспечения, тыс. рублей | | | | | | | | Номер строки  целевых показателей,  на достижение  которых   направлены   мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| всего | 2014  год | 2015  год | 2016  год | 2017  год | 2018  год | 2019  год | 2020  год |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | **469747,9** | **180684,8** | **50344,9** | **45759,4** | **42661,8** | **63390,6** | **58449,5** | **28456,9** | x |
| 2 | | областной бюджет | 119108,3 | 119108,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 3 | | местный бюджет | 352379,6 | 61576,5 | 50344,9 | 45759,4 | 42661,8 | 63390,6 | 58449,5 | 28456,9 | x |
| 4 | | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 5 | | Капитальные вложения | **296725,1** | **154349,6** | **24002,1** | **23914,6** | **11121,8** | **40610,6** | **36359,5** | **6366,9** | x |
| 6 | | областной бюджет | 118694,3 | 118694,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 7 | | местный бюджет | 178030,8 | 35655,3 | 24002,1 | 23914,6 | 11121,8 | 40610,6 | 36359,5 | 6366,9 | x |
| 8 | | Прочие нужды | **172838,5** | **26335,2** | **26342,8** | **21844,8** | **31540** | **22780** | **22090** | **22090** | x |
| 9 | | областной бюджет | 414,0 | 414,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 10 | | местный бюджет | 174348,7 | 25921,2 | 26342,8 | 21844,8 | 31540 | 22780 | 22090 | 22090 | x |
| 11 | | **ПОДПРОГРАММА 1 «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Сосьвинского городского округа».** | | | | | | | | | |
| 12 | | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1,  В ТОМ ЧИСЛЕ | **48434,6** | **6105,7** | **5138,9** | **5340,0** | **10750,0** | **9250,0** | **6900,0** | **4950,0** | x |
| 13 | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 14 | | местный бюджет | 48434,6 | 6105,7 | 5138,9 | 5340,0 | 10750,0 | 9250,0 | 6900,0 | 4950,0 | x |
| 15 | | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 16 | | 1. Капитальные вложения | | | | | | | | | |
| 17 | | Всего по направлению  "Капитальные вложения",  в том числе | **13602,6** | **0** | **1121,1** | **1231,5** | **3800,0** | **4700,0** | **2350,0** | **400,0** | x |
| 18 | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 19 | | местный бюджет | 13602,6 | 0 | 1121,1 | 1231,5 | 3800,0 | 4700,0 | 2350,0 | 400,0 | x |
| 20 | | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 21 | | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | | | | | | | | | |
| 22 | | Бюджетные инвестиции  в объекты капитального  строительства, всего <1>, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 24 | | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 25 | | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 26 | | 1.2. Иные капитальные вложения | | | | | | | | | |
| 27 | | ***1) Реконструкция (строительство) котельной Центральная в п. Сосьва*** | **2750,0** | **0** | **0** | **0** | **1000,0** | **1750,0** | 0 | 0 |  |
| 28 | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 29 | | местный бюджет | 2750,0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 1750,0 | 0 | 0 |  |
| 30 | | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 31 | | ***2) Реконструкция (строительство) котельной Заводская в п. Сосьва*** | **2750,0** |  |  |  |  | **1000,0** | **1750,0** |  |  |
| 32 | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 33 | | местный бюджет | 2750,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000,0 | 1750,0 | 0 |  |
| 34 | | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 35 | | ***3) Строительство КОС-800 в п. Восточный*** | **765,4** | **0** | **332,7** | **432,7** | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 36 | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 37 | | местный бюджет | 765,4 | 0 | 332,7 | 432,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 38 | | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 39 | | ***4) Строительство канализационного коллектора в п. Восточный*** | **1250,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1250,0** | 0 | 0 |  |
| 40 | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 41 | | местный бюджет | 1250,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250,0 | 0 | 0 |  |
| 42 | | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 43 | | ***5) Строительство канализационного коллектора в п. Сосьва*** | **1000,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | **300,0** | **300,0** | **400,0** |  |
| 44 | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 45 | | местный бюджет | 1000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 300,0 | 400,0 |  |
| 46 | | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 47 | | ***6) Строительство водопровода с разводкой по домам, раздаточными колонками в п. Восточный*** | **900,0** | **0** | **288,8** | **411,3** | **200,0** | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 48 | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 49 | | местный бюджет | 900,0 | 0 | 288,8 | 411,3 | 200,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 50 | | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 51 | | ***7) Строительство «Водозаборная скважина № 9 р.э. для водоснабжения п. Восточный, Свердловская область»*** | **312,2** | **0** | **312,2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 52 | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 53 | | местный бюджет | 312,2 | 0 | 312,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 54 | | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 55 | | ***8) Строительство водоочистных сооружений в п. Восточный*** | **675** | **0** | **187,5** | **387,5** | **100,0** | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 56 | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 57 | | местный бюджет | 675 | 0 | 187,5 | 387,5 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 58 | | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 59 | | ***9) Строительство станции очистке воды в с. Романово*** | **400,0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **400,0** | 0 | 0 | 8 |
| 60 | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 61 | | местный бюджет | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 |  |
| 62 | | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 63 | | ***10) Строительство теплосетей от котельной Центральная до МОУ СОШ № 1 в п. Сосьва*** | **2500,0** | 0 | 0 | 0 | **2500,0** | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 64 | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 65 | | местный бюджет | 2500,0 | 0 | 0 | 0 | 2500,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 66 | | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 67 | | 2. Прочие нужды | | | | | | | | | |
| 68 | | Всего по направлению  "Прочие нужды",  в том числе | **34832,0** | **6105,7** | **4017,8** | **4108,6** | **6950,0** | **4550,0** | **4550,0** | **4550,0** | x |
| 69 | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 70 | | местный бюджет | 34832,0 | 6105,7 | 4017,8 | 4108,6 | 6950,0 | 4550,0 | 4550,0 | 4550,0 | x |
| 71 | | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 72 | | ***1) Проектирование реконструкция (строительство) котельной Центральная в п. Сосьва*** | **500,0** | 0 | 0 | **500,0** | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 73 | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 74 | | местный бюджет | 500,0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 75 | | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 76 | | ***2) Государственная экспертиза проекта «реконструкция (строительство) котельной Центральная в п. Сосьва»*** | **250,0** | 0 | 0 | **250,0** | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 77 | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 78 | | местный бюджет | 250,0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 79 | | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 80 | | ***3) Проектирование объекта «Реконструкция котельной Заводская п. Сосьва»*** | **550,0** | 0 | 0 | 0 | **550,0** | 0 | 0 | 0 |  |
| 81 | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 82 | | местный бюджет | 550,0 | 0 | 0 | 0 | 550,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 83 | | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 84 | | ***4) Государственная экспертиза проекта «Реконструкция котельной Заводская п. Сосьва»*** | **250,0** | 0 | 0 | 0 | **250,0** | 0 | 0 | 0 |  |
| 85 | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 86 | | местный бюджет | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 87 | | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 88 | | ***5) Корректировка проекта КОС-800 в п. Восточный*** | **500,0** | **500,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 89 | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 90 | | местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 91 | | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 92 | | ***6) Государственная экспертиза проекта КОС-800 в п. Восточный*** | **100,0** | **100,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 93 | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 94 | | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 95 | | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 96 | | ***7) Проектирование водопровода с разводкой по домам, раздаточными колонками в п. Восточный*** | **550,0** | **550,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 97 | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 98 | | местный бюджет | 550,0 | 550,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 99 | | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 100 | | ***8) Государственная экспертиза проекта водопровода с разводкой по домам, раздаточными колонками в п. Восточный*** | **150,0** | **150,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 101 | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 102 | | местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 103 | | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 104 | | ***9) Государственная экспертиза проекта «Строительство канализационного коллектора в п. Восточный»*** | **200,0** | 0 | 0 | 0 | **200,0** | 0 | 0 | 0 |  |
| 105 | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 106 | | местный бюджет | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 107 | | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 108 | | ***10) Государственная экспертиза проекта «Строительство канализационного коллектора в п. Сосьва»*** | **200,0** | 0 | 0 | 0 | **200,0** | 0 | 0 | 0 |  |
| 109 | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 110 | | местный бюджет | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 111 | | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 112 | | ***11) Государственная экспертиза проекта «Строительство станции очистке воды в с. Романово»*** | **200,0** | 0 | 0 | 0 | **200,0** | 0 | 0 | 0 |  |
| 113 | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 114 | | местный бюджет | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 115 | | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 116 | | ***12) Государственная экспертиза проекта «Водозаборная скважина № 9 р.э. для водоснабжения п. Восточный, Свердловская область»*** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 117 | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 118 | | местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 119 | | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 120 | | ***13) Охрана не завершенного объекта строительства КОС-800*** | **400,0** | **300,0** | **100,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 121 | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 122 | | местный бюджет | 400,0 | 300,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 123 | | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 124 | | ***14) Проектирование канализационного коллектора в п. Сосьва*** | **500,0** | 0 | 0 | 0 | **500,0** | 0 | 0 | 0 |  |
| 125 | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 126 | | местный бюджет | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 127 | | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 128 | | ***15) Проектирование канализационного коллектора в п. Восточный*** | **500,0** | 0 | 0 | 0 | **500,0** | 0 | 0 | 0 |  |
| 129 | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 130 | | местный бюджет | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 131 | | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 132 | | ***16) Капитальный ремонт наружной тепловой сети в п. Сосьва*** | **3100,0** | **300,0** | **300,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | 4 |
| 133 | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 134 | | местный бюджет | 3100,0 | 300,0 | 300,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |
| 135 | | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 136 | | ***17) Капитальный ремонт наружной тепловой сети в п. Восточый*** | **2050,0** | **250,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | 4 |
| 137 | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 138 | | местный бюджет | 2050,0 | 250,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| 139 | | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 140 | | ***18) Капитальный ремонт водопровода в п. Восточый*** | **1000,0** | **300,0** | **500,0** | **200,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 141 | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 142 | | местный бюджет | 1000,0 | 300,0 | 500,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 143 | | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 144 | | ***19) Капитальный ремонт водовода с разводкой по домам в с. Кошай*** | **150,0** | **50,0** | **100,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 145 | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 146 | | местный бюджет | 150,0 | 50,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 147 | | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 148 | | ***20) Проектирование станции очистки воды в с. Романово*** | **300,0** | 0 | **300,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 149 | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 150 | | местный бюджет | 300,0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 151 | | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 152 | | ***21) Капитальный ремонт водопровода в с. Романово*** | **950,0** | **150,0** | **200,0** | **200,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | 5 |
| 153 | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 154 | | местный бюджет | 950,0 | 150,0 | 200,0 | 200,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 155 | | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 156 | | ***22) Замена изолированных канализационных выгребов*** | **1650,0** | **150,0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** | **250,0** | 6 |
| 157 | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 158 | | местный бюджет | 1650,0 | 150,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |  |
| 159 | | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 160 | | ***23) Текущий ремонт канализации*** | **2000,0** | **0** | **500,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | **300,0** | 6 |
| 161 | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 162 | | местный бюджет | 2000,0 | 0 | 500,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
| 163 | | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 164 | | ***24) Работы и услуги по коммунальному хозяйству*** | **6576,3** | **0** | **367,8** | **208,6** | **1500,0** | **1500,0** | **1500,0** | **1500,0** |  |
| 165 | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 166 | | местный бюджет | 6576,3 | 0 | 367,8 | 208,6 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |  |
| 167 | | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 168 | | ***25) Капитальный ремонт наружной тепловой сети в с. Кошай*** | **3300,0** | **100,0** | **200,0** | **200,0** | **700,0** | **700,0** | **700,0** | **700,0** | 4 |
| 169 | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 170 | | местный бюджет | 3300,0 | 100,0 | 200,0 | 200,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |  |
| 171 | | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 172 | | ***26) Проведение экспертизы проектно-сметной документации*** | **600,0** | **0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |  |
| 173 | | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 174 | | местный бюджет | 600,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 175 | | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 176 | ***27) Обследование и оценка технического состояния*** | **600,0** | **0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |  |
| 177 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 178 | местный бюджет | 600,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 179 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 180 | ***28) Проведение инженерно-технических обследовании с составлением дефектных ведомостей*** | **600,0** | **0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** |  |
| 181 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 182 | местный бюджет | 600,0 | 0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 183 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 184 | ***29) Разработка схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения*** | **1139,7** | **939,7** | **200,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 185 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 186 | местный бюджет | 1139,7 | 939,7 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 187 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 188 | ***30) Капитальный ремонт водопровода в п. Сосьва*** | **3918,0** | **218,0** | **400,0** | **900,0** | **600,0** | **600,0** | **600,0** | **600,0** | 5 |
| 189 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 190 | местный бюджет | 3918,0 | 218,0 | 400,0 | 900,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |
| 191 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 192 | ***31) Государственная экспертиза проекта водоочистных сооружений в п. Восточный*** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 193 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 194 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 195 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 196 | ***32) Укрепление береговой линии моста в д. Мишино.*** | **842,0** | **842,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 197 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 198 | местный бюджет | 842,0 | 842,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 199 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 200 | ***33) Текущий ремонт скважин в Сосьвинском городском округе*** | **1206,0** | **1206,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 201 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 202 | местный бюджет | 1206,0 | 1206,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 203 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 204 | **ПОДПРОГРАММА 2** **«Организация капитальных ремонтов многоквартирных домов Сосьвинского городского округа».** | | | | | | | | | |
| 205 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2,  В ТОМ ЧИСЛЕ | **23853,3** | **3115,3** | **3500,0** | **3238,0** | **3500,0** | **3500,0** | **3500,0** | **3500,0** | x |
| 206 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 207 | местный бюджет | 23853,3 | 3115,3 | 3500,0 | 3238,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | x |
| 208 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 209 | 1. Прочие нужды | | | | | | | | | |
| 210 | Всего по направлению  "Прочие нужды",  в том числе | **23853,3** | **3115,3** | **3500,0** | **3238,0** | **3500,0** | **3500,0** | **3500,0** | **3500,0** | x |
| 211 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 212 | местный бюджет | 23853,3 | 3115,3 | 3500,0 | 3238,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | x |
| 213 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 214 | ***1) п. Сосьва, ул. Братья Чубаровых д. 19 (крыша, печки)*** | **0** | **0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 215 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 216 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 217 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 218 | ***2) п. Сосьва, ул. Виктора Романова, д. 71 (крыша)*** | **64,9** | **64,9** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 219 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 220 | местный бюджет | 64,9 | 64,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 221 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 222 | ***3) п. Сосьва, ул. Виктра Романова, д. 65 (крыша)*** | **98,6** | **98,6** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 223 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 224 | местный бюджет | 98,6 | 98,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 225 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 226 | ***4) п. Сосьва, ул. Гирева, д. 76 (выгребные ямы)*** | **5,0** | **5,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 227 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 228 | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 229 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 230 | ***5) п. Сосьва, ул. Ленина, д. 55 кв. 3 (отопление)*** | **30,0** | **30,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 231 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 232 | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 233 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 234 | ***6) п. Сосьва, ул. Ленина, д. 66 (электромонтаж)*** | **26,8** | **26,8** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 235 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 236 | местный бюджет | 26,8 | 26,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 237 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 238 | ***7) п. Сосьва, ул. Олтинская, д. 10 (канализация)*** | **35,0** | **35,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 239 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 240 | местный бюджет | 35,0 | 35,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 241 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 242 | ***8) п. Сосьва, ул. Олтинская, д. 16 (крыша)*** | **304,2** | **304,2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 243 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 244 | местный бюджет | 304,2 | 304,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 245 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 246 | ***9) п. Сосьва, ул. Пер. Фадеева, д. 4 (крыша)*** | **154,8** | **154,8** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 247 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 248 | местный бюджет | 154,8 | 154,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 249 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 250 | ***10) п. Сосьва, ул. Пер. Комсомольский, д. 1 кв. 2 (крыша)*** | **15,0** | **15,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 251 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 252 | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 253 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 254 | ***11) п. Сосьва, ул. Свобода, д.25 (крыша)*** | **87,5** | **87,5** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 255 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 256 | местный бюджет | 87,5 | 87,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 257 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 258 | ***12) п. Сосьва, ул. Свердлова д. 76, кв. 2 (печка, крыша)*** | **85,6** | **85,6** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 259 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 260 | местный бюджет | 85,6 | 85,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 261 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 262 | ***13) п. Сосьва, ул. Фадеева, д. 93. кв. 10 (отопление)*** | **50,0** | **50,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 263 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 264 | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 265 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 266 | ***14) п. Сосьва, ул. Фадеева, д. 112 (крыша)*** | **200,0** | **200,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 267 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 268 | местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 269 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 270 | ***15) п. Сосьва, ул. Щелканова, д. 81 (отопление)*** | **26,0** | **26,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 271 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 272 | местный бюджет | 26,0 | 26,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 273 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 274 | ***16) п. Сосьва, ул. Щелканова, д. 124 (крыша)*** | **200,0** | **200,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 275 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 276 | местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 277 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 278 | ***17) п. Сосьва, ул. Щелканова, д. 136 (крыша)*** | **200,0** | **200,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 279 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 280 | местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 281 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 282 | ***18) п. Сосьва, ул. Щелканова, д. 140 (крыша)*** | **200,0** | **200,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 283 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 284 | местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 285 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 286 | **19) п. Сосьва ул. Ленина, д. 64 (фундамент)** | **100,0** | **100,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 287 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 288 | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 289 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 290 | **20)с. Кошай, ул. Нефтепроводчиков, д. 3 (крыша)** | **187,0** | **187,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 291 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 292 | местный бюджет | 187,0 | 187,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 293 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 294 | ***21) п. Восточный, ул. Пушкина, д. 1А (крыша)*** | **150,0** | **150,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 295 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 296 | местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 297 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 298 | ***22) п. Восточный, ул. Пушкина, д. 1Б (крыша)*** | **150,0** | **150,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 299 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 300 | местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 301 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 302 | ***23) п. Восточный, ул. Пушкина, д. 1Д (крыша)*** | **350,0** | **350,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 303 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 304 | местный бюджет | 350,0 | 350,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 305 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 306 | ***24) п. Восточный, ул. Заречная д. 2 (ремонт печи)*** | **20,0** | **20,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 307 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 308 | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 309 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 310 | ***25) п. Восточный, ул. Северная, д. 9, кв. 2 (ремонт отопления)*** | **50,0** | **50,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 311 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 312 | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 313 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 314 | ***26) п. Восточный, ул. Гагарина, д. 5 (отопление)*** | **100,0** | **100,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 315 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 316 | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 317 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 318 | ***27) п.Восточный, ул. Береговая, д.1*** | **224,9** | **224,9** |  |  |  |  |  |  |  |
| 319 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 320 | местный бюджет | 224,9 | 224,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 321 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 322 | ***28) Ремонт многоквартирных домов в Сосьвинском городском округе*** | **20738,0** | 0 | **3500,0** | **3238,0** | **3500,0** | **3500,0** | **3500,0** | **3500,0** |  |
| 323 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 324 | местный бюджет | 20738,0 | 0 | 3500,0 | 3238,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 | 3500,0 |  |
| 325 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 326 | **ПОДПРОГРАММА 3** **«Переселение граждан Сосьвинского городского округа из аварийных многоквартирных домов».** | | | | | | | | | |
| 327 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3,  В ТОМ ЧИСЛЕ | **78456,1** | **47686,6** | **3206,0** | **2650,9** | **8486,8** | **11120,6** | **3978,9** | **1326,3** | x |
| 328 | областной бюджет | 43377,0 | 43377,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 329 | местный бюджет | 35079,1 | 4309,6 | 3206,0 | 2650,9 | 8486,8 | 11120,6 | 3978,9 | 1326,3 | x |
| 330 | 1. Капитальные вложения | | | | | | | | | |
| 331 | Всего по направлению  "Капитальные вложения",  в том числе | **71806,1** | **46936,6** | **2406,0** | **2050,9** | **4936,8** | **10170,6** | **3978,9** | **1326,3** | x |
| 332 | областной бюджет | 43377,0 | 43377,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 333 | местный бюджет | 28429,1 | 3559,6 | 2406,0 | 2050,9 | 4936,8 | 10170,6 | 3978,9 | 1326,3 | x |
| 334 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| 335 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | | | | | | | | | |
| 336 | Бюджетные инвестиции  в объекты капитального  строительства, всего <1>, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 337 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 338 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 339 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 340 | 1.2. Иные капитальные вложения | | | | | | | | | |
| 341 | ***1)Строительство 36-квартирного жилого дома в с.Кошай*** | **45951,1** | **45951,1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 342 | областной бюджет | 43377,0 | 43377,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 343 | местный бюджет | 2574,1 | 2574,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 344 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 345 | ***2) Строительный контроль объекта «Строительство 36-квартирного жилого дома в с.Кошай»*** | **985,5** | 985,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 346 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 347 | местный бюджет | **985,5** | 985,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 348 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 349 | ***3) Строительство 16-ти квартирного жилого дома по ул. Ленина, д.11 в р. п. Сосьва*** | **2406,0** | 0 | **2406,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 350 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 351 | местный бюджет | 2406,0 | 0 | 2406,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 352 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 353 | ***4) Строительство 16-ти квартирного жилого дома по ул. Ленина, д. 56 в р. п. Сосьва*** | **2406,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | **2406,0** | 0 | 0 | 18 |
| 354 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 355 | местный бюджет | 2406,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2406,0 | 0 | 0 |  |
| 356 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 357 | ***5) Строительство 36-квартирного жилого дома в п. Восточный по ул. Комсомольская, д.7*** | **4401,7** | 0 | 0 | **2050,9** | **2350,8** | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 358 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 359 | местный бюджет | 4401,7 | 0 | 0 | 2050,9 | 2350,8 | 0 | 0 | 0 |  |
| 360 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 361 | ***6) Строительство 16-ти квартирного жилого дома в р. п. Сосьва*** | **2526,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | **2526,0** | 0 | 0 | 18 |
| 362 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 363 | местный бюджет | 2526,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2526,0 | 0 | 0 |  |
| 364 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 365 | ***7) Строительство 36-квартирного жилого дома в п. Восточный*** | **5172** | 0 | 0 | 0 | **2586** | **2586** | 0 | 0 | 18 |
| 366 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 367 | местный бюджет | 5172 | 0 | 0 | 0 | 2586 | 2586 | 0 | 0 |  |
| 368 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 369 | ***8)Строительство 16-ти квартирного жилого дома в р. п. Сосьва*** | **2652,6** | 0 | 0 | 0 | **0** | **1326,3** | **1326,3** | 0 | 18 |
| 370 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 371 | местный бюджет | 2652,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1326,3 | 1326,3 | 0 |  |
| 372 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 373 | ***9)Строительство 16-ти квартирного жилого дома в р. п. Сосьва*** | **2652,6** | 0 | 0 | 0 | 0 | **1326,3** | **1326,3** | 0 | 18 |
| 374 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 375 | местный бюджет | 2652,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1326,3 | 1326,3 | 0 |  |
| 376 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 377 | ***10) Строительство 16-квартирного жилого дома в п. Восточный*** | **2652,6** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1326,3** | **1326,3** | 18 |
| 378 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 379 | местный бюджет | 2652,6 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1326,3 | 1326,3 |  |
| 380 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 381 | 2. Прочие нужды | | | | | | | | | |
| 382 | Всего по направлению  "Прочие нужды",  в том числе | **6650,0** | **750,0** | **800,0** | **600,0** | **3550,0** | **950,0** | 0 | 0 | x |
| 383 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 384 | местный бюджет | 6650,0 | 750,0 | 800,0 | 600,0 | 3550,0 | 950,0 | 0 | 0 |  |
| 385 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 386 | ***1)Проектирование 36-квартирного жилого дома в п. Восточный по ул. Комсомольская, д.7*** | **550,0** | **550,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 387 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 388 | местный бюджет | 550,0 | 550,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 389 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 390 | ***2) Государственная экспертиза проекта 36-квартирного жилого дома в п. Восточный по ул. Комсомольская, д.7*** | **200,0** | **200,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 391 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 392 | местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 393 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 394 | ***3)Проектирование 16-ти квартирного жилого дома по ул. Ленина, д.56 в р. п. Сосьва*** | **500,0** | 0 | 0 | 0 | **500,0** | 0 | 0 | 0 |  |
| 395 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 396 | местный бюджет | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 397 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 398 | ***4) Государственная экспертиза проекта 16-ти квартирного жилого дома по ул. Ленина, д.56 в р. п. Сосьва*** | **250,0** | 0 | 0 | 0 | **250,0** | 0 | 0 | 0 |  |
| 399 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 400 | местный бюджет | 250,0 | 0 | 0 | 0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 401 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 402 | ***5)Проектирование 16-ти квартирного жилого дома по ул. Ленина, д.11 в р. п. Сосьва*** | **600,0** | 0 | **600,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 403 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 404 | местный бюджет | 600,0 | 0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 405 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 406 | ***6)Государственная экспертиза проекта 16-ти квартирного жилого дома по ул. Ленина, д.11 в р. п. Сосьва*** | **200,0** | 0 | **200,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 407 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 408 | местный бюджет | 200,0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 409 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 410 | ***7)Проектирование 16-ти квартирного жилого дома в р. п. Сосьва*** | **600,0** | 0 | 0 | 0 | **600,0** | 0 | 0 | 0 |  |
| 411 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 412 | местный бюджет | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 413 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 414 | ***8) Государственная экспертиза проекта 16-ти квартирного жилого дома в р. п. Сосьва*** | **300,0** | 0 | 0 | 0 | **300,0** | 0 | 0 | 0 |  |
| 415 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 416 | местный бюджет | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 417 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 418 | ***9) Проектирование 36-квартирного жилого дома в п. Восточный*** | **400,0** | 0 | 0 | **400,0** | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 419 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 420 | местный бюджет | 400,0 | 0 | 0 | 400,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 421 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 422 | ***10) Государственная экспертиза проекта 36-квартирного жилого дома в п. Восточный*** | **200,0** | 0 | 0 | **200,0** | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 423 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 424 | местный бюджет | 200,0 | 0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 425 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 426 | ***11) Проектирование 16-ти квартирного жилого дома в р. п. Сосьва*** | **650,0** | 0 | 0 | **0** | **650,0** | 0 | 0 | 0 |  |
| 427 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 428 | местный бюджет | 650,0 | 0 | 0 | 0 | 650,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 429 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 430 | ***12) Государственная экспертиза проекта 16-ти квартирного жилого дома в р. п. Сосьва*** | **300,0** | 0 | 0 | 0 | **300,0** | 0 | 0 | 0 |  |
| 431 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 432 | местный бюджет | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 433 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 434 | ***13) Проектирование 16-ти квартирного жилого дома в р. п. Сосьва*** | **650,0** | 0 | 0 | 0 | **650,0** | 0 | 0 | 0 |  |
| 435 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 436 | местный бюджет | 650,0 | 0 | 0 | 0 | 650,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 437 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 438 | ***14) Государственная экспертиза проекта 16-ти квартирного жилого дома в р. п. Сосьва*** | **300,0** | 0 | 0 | 0 | **300,0** | 0 | 0 | 0 |  |
| 439 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 440 | местный бюджет | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 441 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 442 | ***15) Проектирование 16-ти квартирного жилого дома в п. Восточный*** | **650,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | **650,0** | 0 | 0 |  |
| 443 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 444 | местный бюджет | 650,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650,0 | 0 | 0 |  |
| 445 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 446 | ***16) Государственная экспертиза проекта 16-ти квартирного жилого дома в р. п. Сосьва*** | **300,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | **300,0** | 0 | 0 |  |
| 447 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 448 | местный бюджет | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 |  |
| 449 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 450 | **ПОДПРОГРАММА 4** **«Повышение энергетической эффективности в Сосьвинском городском округе».** | | | | | | | | | |
| 451 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4,  В ТОМ ЧИСЛЕ | **8721,2** | **81,2** | **1600,0** | **1000,0** | **1600,0** | **1240,0** | **1600,0** | **1600,0** | x |
| 452 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 453 | местный бюджет | 8721,2 | 81,2 | 1600,0 | 1000,0 | 1600,0 | 1240,0 | 1600,0 | 1600,0 | x |
| 454 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 455 | 1. Прочие нужды | | | | | | | | | |
| 456 | Всего по направлению  "Прочие нужды",  в том числе | **8721,2** | **81,2** | **1600,0** | **1000,0** | **1600,0** | **1240,0** | **1600,0** | **1600,0** | x |
| 457 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 458 | местный бюджет | 8721,2 | 81,2 | 1600,0 | 1000,0 | 1600,0 | 1240,0 | 1600,0 | 1600,0 | x |
| 459 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 460 | ***1) Установка приборов учета расхода холодной воды в многоквартирных домах*** | **334,0** | **42,0** | **50,0** | **42,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | 26 |
| 461 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 462 | местный бюджет | 334,0 | 42,0 | 50,0 | 42,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 463 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 464 | ***2) Замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства в муниципальных учреждениях*** | **73,0** | **10,0** | **10,0** | **13,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** | **10,0** |  |
| 465 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 466 | местный бюджет | 73,0 | 10,0 | 10,0 | 13,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 467 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 468 | ***3) Установка двухтарифных приборов учета расхода электрической энергии в многоквартирных домах*** | **95,0** | **20,0** | **20,0** | **15,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** | **20,0** |  |
| 469 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 470 | местный бюджет | 95,0 | 20,0 | 20,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 471 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 472 | ***4) Установка приборов коммерческого учета потребления тепловой энергии в зданиях и сооружениях муниципальных учреждениях*** | **360,0** | **0** | **360,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 473 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 474 | местный бюджет | 360,0 | 0 | 360,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 475 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 476 | ***5) Модернизация системы тепловых сетей п. Сосьва*** | **2090,0** | 0 | **1160,0** | **930,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 477 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 478 | местный бюджет | 2090,0 | 0 | 1160,0 | 930,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 479 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 480 | ***6) Модернизация системы тепловых сетей п. Восточный*** |  | 0 | 0 | 0 | **1520,0** | 0 | 0 | 0 | 27 |
| 481 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 482 | местный бюджет | 1520,0 | 0 | 0 | 0 | 1520,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 483 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 484 | ***7) Модернизация системы тепловых сетей с.Кошай*** | **1160,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | **1160,0** | 0 | 0 | 25 |
| 485 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 486 | местный бюджет | 1160,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160,0 | 0 | 0 |  |
| 487 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 488 | ***8) Модернизация водопроводных сетей п.Сосьва*** | **1520,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **1520,0** | 0 | 27 |
| 489 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 490 | местный бюджет | 1520,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520,0 | 0 |  |
| 491 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 492 | ***9) Модернизация теплоизоляции наружных теплотрасс п. Сосьва*** | **1520,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | **1520,0** |  |
| 493 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 494 | местный бюджет | 1520,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1520,0 |  |
| 495 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 496 | ***10) Оплата за уличное освещение в р.п. Сосьва, Сосьва-Новая*** | **9,2** | **9,2** |  |  |  |  |  |  |  |
| 497 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 498 | местный бюджет | 9,2 | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 499 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 500 | **ПОДПРОГРАММА 5** **«Охрана окружающей среды и обращение с отходами производства и потребления на территории Сосьвинского городского округа».** | | | | | | | | | |
| 501 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5,  В ТОМ ЧИСЛЕ | **7237,6** | **1558,6** | **2350,0** | **1079,0** | **750,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | x |
| 502 | областной бюджет | 184,2 | 184,2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | x |
| 503 | местный бюджет | 7053,4 | 1374,4 | 2350,0 | 1079,0 | 750,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | x |
| 504 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 505 | 1. Капитальные вложения | | | | | | | | | |
| 506 | Всего по направлению  "Капитальные вложения",  в том числе | **1379,0** | 0 | **650,0** | **479,0** | **250,0** | 0 | 0 | 0 | x |
| 507 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 508 | местный бюджет | 1379,0 | 0 | 650,0 | 479,0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 509 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 510 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | | | | | | | | | |
| 511 | Бюджетные инвестиции  в объекты капитального  строительства, всего <1>, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 512 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 513 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 514 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 515 | 1.2. Иные капитальные вложения | | | | | | | | | |
| 516 | ***1) Строительство полигона ТБО в п. Сосьва (6,5 тыс. м3 в год)*** | **979,0** | 0 | **650,0** | **329,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 517 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 518 | местный бюджет | 979,0 | 0 | 650,0 | 329,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 519 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 520 | ***2) Строительство скотомогильника в д. Маслова*** | **400,0** | 0 | **0** | **150,0** | **250,0** | 0 | 0 | 0 |  |
| 521 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 522 | местный бюджет | 400,0 | 0 | 0 | 150,0 | 250,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 523 | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 524 | 2. Прочие нужды | | | | | | | | | |
| 525 | Всего по направлению  "Прочие нужды",  в том числе | **5674,4** | **1374,4** | **1700,0** | **600,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | **500,0** | x |
| 526 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 527 | местный бюджет | 5674,4 | 1374,4 | 1700,0 | 600,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | x |
| 528 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 529 | ***1) Проектирование объекта «Строительство полигона ТБО в п. Сосьва»*** | **660,0** | **660,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 530 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 531 | местный бюджет | 660,0 | 660,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 532 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 533 | ***2) Государственная экспертиза объекта «Строительство полигона ТБО в п. Сосьва»*** | **200,0** | **200,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 534 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 535 | местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 536 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| *537* | ***3) Проектирование полигона ТБО в п. Восточный*** | **500,0** | 0 | **500,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| 538 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 539 | местный бюджет | 500,0 | 0 | 500,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 540 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 541 | **4*) Проектирование полигона ТБО в с. Романово*** | **300,0** | 0 | **300,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 542 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 543 | местный бюджет | 300,0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 544 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 545 | ***5) Проектирование скотомогильника в д. Маслова*** | **300,0** | 0 | **300,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 546 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 547 | местный бюджет | 300,0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 548 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 549 | ***6) Государственная экспертиза проекта «Скотомогильника в д. Маслова»*** | **200,0** | 0 | **200,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 550 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 551 | местный бюджет | 200,0 | 0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 552 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 553 | ***7) Лабораторное исследование воды нецентрализованного водоснабжения*** | **12,0** | **12,0** |  |  |  |  |  |  |  |
| 554 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 555 | местный бюджет | 12,0 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 556 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 557 | ***8) Разработка генеральной схемы санитарной очистки населенных пунктов СГО*** | **150,0** | **150,0** |  |  |  |  |  |  |  |
| 558 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 559 | местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 560 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 561 | ***9) Ремонт колодцев в Сосьвинском городском округе*** | **2499,9** | **99,9** | **300,0** | **500,0** | **400,0** | **400,0** | **400,0** | **400,0** |  |
| 562 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 563 | местный бюджет | 2499,9 | 99,9 | 300,0 | 500,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |
| 564 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 565 | ***10) Хлорирование колодцев*** | **652,4** | **52,4** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | **100,0** | 8 |
| 566 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 567 | местный бюджет | 652,4 | 52,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 568 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 569 | ***11) Ремонт колодцев в***  ***п. Восточный, п. Пасынок,***  ***д. Маслово*** | **384,2** | **384,2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 570 | областной бюджет | 184,2 | 184,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 571 | местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 572 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 573 | **ПОДПРОГРАММА 6** **«Развитие транспортной инфраструктуры и обеспечение безопасности дорожного движения».** | | | | | | | | | |
| 574 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 6,  В ТОМ ЧИСЛЕ | **87956,0** | **15492,0** | **16992,0** | **16982,0** | **10740,0** | **9380,0** | **9130,0** | **9240,0** | x |
| 575 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 576 | местный бюджет | 87956,0 | 15492,0 | 16992,0 | 16982,0 | 10740,0 | 9380,0 | 9130,0 | 9240,0 | x |
| 577 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 578 | 1. Капитальные вложения | | | | | | | | | |
| 579 | Всего по направлению  "Капитальные вложения",  в том числе | **18390,75** | **5560,0** | **5517,0** | **6683,75** | **100,0** | **240,0** | **90,0** | **200,0** | x |
| 580 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 581 | местный бюджет | 18390,75 | 5560,0 | 5517,0 | 6683,75 | 100,0 | 240,0 | 90,0 | 200,0 | x |
| 582 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 583 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | | | | | | | | | |
| 584 | Бюджетные инвестиции  в объекты капитального  строительства, всего <1>, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 585 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 586 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 587 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 588 | 1.2. Иные капитальные вложения | | | | | | | | | |
| 589 | ***1) Капитальный ремонт участка улицы Виктора Романова от пер.Фадеева до ул.Строителей*** | **4000,0** | **4000,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 590 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 591 | местный бюджет | 4000,0 | 4000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 592 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 593 | ***2) Капитальный ремонт участка улицы Луначарского от ул. Лесная до ул. Митина*** | **1557,3** | 0 | **1557,3** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 594 | областной бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 595 | местный бюджет | 1557,3 | 0 | 1557,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 596 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 597 | ***3) Капитальный ремонт участка улицы Строителей от ул. Ленина до ул. Митина*** | **864,00** | 0 | **864,00** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 598 | областной бюджет |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 599 | местный бюджет | 864,00 | 0 | 864,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 600 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 601 | ***4) Капитальный ремонт участка улицы Пушкина от ул. Луначарского до ул. Центральная в п. Восточный*** | **1385,7** | **0** | **1385,7** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 602 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 603 | местный бюджет | 1385,7 | 0 | 1385,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 604 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 605 | ***5) Капитальный ремонт транзитного проезда п. Восточный (ул. Уральская-Заводская-Пролетарская*** | **6683,8** | **0** | 0 | **6683,8** | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 606 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 607 | местный бюджет | 6683,8 | 0 | 0 | 6683,8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 608 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 609 | ***6) Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по ул.Виктора Романова 69;71;73; ул.Олтинская 14; 16, р.п.Сосьва*** | **260,0** | **260,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 610 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 611 | местный бюджет | 260,0 | 260,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 612 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 613 | ***7) Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по ул.Щелканова 140, р.п.Сосьва*** | **90,0** | **0** | **90,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 614 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 615 | местный бюджет | 90,0 | 0 | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 616 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 617 | ***8) Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по ул.Митина 140;142; ул. Фадеева 87;89, р.п.Сосьва*** | **240,0** | **240,0** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 618 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 619 | местный бюджет | 240,0 | 240,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 620 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 621 | ***9) Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Братьев Чубаровых 46 р.п.Сосьва*** | **190,0** | **0** | **90,0** | 0 | **100,0** | 0 | 0 | 0 |  |
| 622 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 623 | местный бюджет | 190,0 | 0 | 90,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 624 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 625 | ***10) Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Митина 77 р.п.Сосьва*** | **90,0** | **0** | **90,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 626 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 627 | местный бюджет | 90,0 | 0 | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 628 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 629 | ***11) Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по ул.Октябрская 42а; 44а р.п.Сосьва*** | **300,0** | **300,0** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 630 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 631 | местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 632 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 633 | ***12) Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Гирева 36; 38 р.п.Сосьва*** | **180,0** | **0** | **180,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 634 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 635 | местный бюджет | 180,0 | 0 | 180,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 636 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 637 | ***13) Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Нефтепроводчиков 3;4;5 с. Кошай*** | **450,0** | **0** | **450,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 638 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 639 | местный бюджет | 450,0 | 0 | 450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 640 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 641 | ***14) Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Овражная 2;4; ул.Коммунаров 1;3;5 п. Восточный*** | **300,0** | 0 | **300,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 642 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 643 | местный бюджет | 300,0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 644 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 645 | ***15) Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Комсомольская 9 п. Восточный*** | **320,0** | **320,0** |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 646 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 647 | местный бюджет | 320,0 | 320,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 648 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 649 | ***16) Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Центральная 1;2; ул.Пушкина 1д п. Восточный*** | **200,0** | **200,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 650 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 651 | местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 652 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 653 | ***17) Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Школьная 5;7;9;11; ул.Николая Кузнецова 2;4;6;8 п. Восточный*** | **620,0** | **0** | **420** | 0 | 0 | 0 | 0 | **200,0** |  |
| 654 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 655 | местный бюджет | 620,0 | 0 | 420,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,0 |  |
| 656 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 657 | ***18) Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Ленина 50 п. Восточный*** | **180,0** | **0** | **90,0** | 0 | 0 |  | **90,0** | 0 |  |
| 658 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 659 | местный бюджет | 180,0 | 0 | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 90,0 | 0 |  |
| 660 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 661 | ***19) Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов по ул. Луначарского 66;68 п. Восточный*** | **480,0** | **240,0** | 0 | 0 | 0 | **240,0** | 0 | 0 |  |
| 662 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 663 | местный бюджет | 480,0 | 240,0 | 0 | 0 | 0 | 240,0 | 0 | 0 |  |
| 664 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 665 | 2. Прочие нужды | | | | | | | | | |
| 667 | Всего по направлению  "Прочие нужды",  в том числе | **69565,3** | **9932,0** | **11475,0** | **10298,3** | **10640,0** | **9140,0** | **9040,0** | **9040,0** | x |
| 668 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 669 | местный бюджет | 69565,3 | 9932,0 | 11475,0 | 10298,3 | 10640,0 | 9140,0 | 9040,0 | 9040,0 | x |
| 670 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 671 | ***1)Приобретение щебня*** | **15300,0** | **3000,0** | **2300,00** | **2000,00** | **2000,00** | **2000,00** | **2000,00** | **2000,00** | 45 |
| 672 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 673 | местный бюджет | 15300,0 | 3000,0 | 2300,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |  |
| 674 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 675 | ***2) Услуги автотранспорта по доставке грунта, щебня, шлака*** | **1000,00** | **100,00** | **150,00** | **150,00** | **150,00** | **150,00** | **150,00** | **150,00** |  |
| 676 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 677 | местный бюджет | 1000,00 | 100,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |  |
| 678 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 679 | ***3) Проектирование дорог местного значения*** | **3658,3** | **800,00** | **1200,00** | **658,3** | **1000,00** | 0 | 0 | 0 | 46 |
| 680 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 681 | местный бюджет | 3658,3 | 800,00 | 1200,00 | 658,3 | 1000,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 682 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 683 | ***4) Государственная экспертиза сметной документации*** | **400,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | **100,00** | 0 | 0 | 0 |  |
| 684 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 685 | местный бюджет | 400,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |  |
| 686 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 687 | ***5) Ремонт дорог местного значения р.п. Сосьва*** | **14742,0** | **2742,0** | **2000,00** | **2000,00** | **2000,00** | **2000,00** | **2000,00** | **2000,00** | 46 |
| 688 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 689 | местный бюджет | 14742,0 | 2742,0 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |  |
| 690 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 691 | ***6) Ремонт дорог местного значения п. Восточный*** | **14000,00** | **2000,00** | **2000,00** | **2000,00** | **2000,00** | **2000,00** | **2000,00** | **2000,00** | 46 |
| 692 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 693 | местный бюджет | 14000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 | 2000,00 |  |
| 694 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 695 | ***7) Разработка проектно сметной документации*** | **1600** | **400** | **400** | **400** | **400** | 0 | 0 | 0 |  |
| 696 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 697 | местный бюджет | 1600 | 400 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 |  |
| 698 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 699 | ***8) Государственная экспертиза проектно сметной документации*** | **500** | **100** | **100** | **100** | **100** | **100** | 0 | 0 |  |
| 700 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 701 | местный бюджет | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 702 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 703 | ***9) Содержание дорожно-строительной техники, дорог, очистка улиц от снега в р.п. Сосьва*** | **15295,0** | **0** | **2795** | **2500** | **2500** | **2500** | **2500** | **2500** |  |
| 704 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 705 | местный бюджет | 15295,0 | 0 | 2795 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |  |
| 706 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 707 | ***10) очистка улиц от снега в п. Восточный*** | **2030** | **250** | **280** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** |  |
| 708 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 709 | местный бюджет | 2030 | 250 | 280 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |  |
| 710 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 711 | ***11) Устройство наземных пешеходных переходов через улицы с интенсивным движением в р.п. Сосьва, п. Восточный, с.Кошай*** | **120,0** | **60,0** | **60,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 712 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 713 | местный бюджет | 120,0 | 60,0 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 714 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 715 | ***12) Проведение конкурсов в детских образовательных учреждениях*** | **240,0** | **0** | **40,0** | **40,0** | **40,0** | **40,0** | **40,0** | **40,0** |  |
| 716 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 717 | местный бюджет | 240,0 | 0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |
| 718 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 719 | ***13) Устройство искусственных препятствий (лежачий полицейский) на участках дорог пересечения школьных маршрутов и интенсивного движения автотранспорта*** | **150,0** | **150,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 720 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 721 | местный бюджет | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 722 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 723 | ***14) Установка знаков дорожного движения и пешеходных ограждений*** | **430,0** | **130,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** | **50,0** |  |
| 724 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 725 | местный бюджет | 430,0 | 130,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 726 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 727 | ***15) Государственная экспертиза проектно-сметной документации « Капитальный ремонт внутриквартальных дворовых территории, капитальный ремонт дворовых территорий, элементов благоустройства и проездов в р.п. Сосьва,п. Восточный СГО»*** | **100,0** | **100,0** |  |  |  |  |  |  |  |
| 728 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 729 | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 730 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 731 | **ПОДПРОГРАММА 7** **«Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры Сосьвинского городского округа».** | | | | | | | | | |
| 732 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 7,  В ТОМ ЧИСЛЕ | **195799,3** | **103855,7** | **14658,0** | **13469,5** | **3935,0** | **25500,0** | **29940,6** | **4440,6** | x |
| 733 | областной бюджет | 75317,3 | 75317,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 734 | местный бюджет | 120482,0 | 28538,3 | 14658,0 | 13469,5 | 3935,0 | 25500,0 | 29940,6 | 4440,6 | x |
| 735 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 736 | 1. Капитальные вложения | | | | | | | | | |
| 737 | Всего по направлению  "Капитальные вложения",  в том числе | **191263,0** | **101569,023** | **14308,0** | **13469,5** | **2035,0** | **25500,0** | **29940,6** | **4440,6** | x |
| 737 | областной бюджет | 75317,3 | 75317,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 738 | местный бюджет | 115945,7 | 26251,7 | 14308,0 | 13469,5 | 2035,0 | 25500,0 | 29940,6 | 4440,6 | x |
| 739 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 740 | 1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства | | | | | | | | | |
| 741 | Бюджетные инвестиции  в объекты капитального  строительства, всего <1>, в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 742 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 743 | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 744 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 745 | 1.2. Иные капитальные вложения | | | | | | | | | |
| 746 | ***1) Строительство блочной модульной водогрейной котельной на твердом топливе к детскому саду на 140 мест в р.п. Сосьва по ул. Щелканова, д. 22 а.*** | **16740,3** | **16740,3** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 747 | областной бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 748 | местный бюджет | 16740,3 | 16740,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 749 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 750 | ***2) Строительство детского сада на 140 мест в р.п. Сосьва по ул. Щелканова, д.22*** | **80073,6** | **80073,6** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 751 | областной бюджет | 75317,3 | 75317,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 752 | местный бюджет | 4756,3 | 4756,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 753 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 754 | ***3) Строительный контроль объекта*** «***Строительство детского сада на 140 мест в р.п. Сосьва по ул. Щелканова, д.22»*** | **1097,0** | **1097,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 755 | областной бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 756 | местный бюджет | 1097,0 | 1097,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 757 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 758 | ***4) «Перепрофилирование (капитальный ремонт) административного здания под детский сад на 72 места в р.п. Сосьва, ул.Щелканова, 79а»*** | **3300,0** | **3300,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 759 | областной бюджет | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 760 | местный бюджет | 3300,0 | 3300,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 761 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 762 | ***5) Строительство 12- ти квартирного жилого дома в р.п. Сосьва по ул. Урицкого, д. 15*** | **3770,1** | 0 | 0 | **1735,1** | **2035,0** | 0 | 0 | 0 | 62 |
| 763 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |
| 764 | местный бюджет | 3770,1 | 0 | 0 | 1735,1 | 2035,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 765 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 766 | ***6) Строительство школы на 350 мест в р.п. Сосьва*** | **23468,8** | 0 | **11734,4** | **11734,4** | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 |
| 767 | областной бюджет | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 768 | местный бюджет | 23468,8 | 0 | 11734,4 | 11734,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 769 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 770 | ***7) Реконструкция здания под филиал МКУ СОШ в с. Романово*** | **888,6** | 0 | **888,6** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| 771 | областной бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 772 | местный бюджет | 888,6 | 0 | 888,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 773 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 774 | ***8) Реконструкция из здания столовой под Детскую школу искусств в р.п. Сосьва, ул. Алексеева, 13а*** | **1685,0** | 0 | **1685,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| 775 | областной бюджет | **0** | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 776 | местный бюджет | 1685,0 | 0 | 1685,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 777 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 778 | ***9) Строительство административного здания в р.п. Сосьва*** | **8881,2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **4440,6** | **4440,6** |  |
| 779 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 780 | местный бюджет | 8881,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4440,6 | 4440,6 |  |
| 781 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 782 | ***10) Строительство детского сада на 75 мест в с. Кошай*** | **6000,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | **3000,0** | **3000,0** | 0 | 51 |
| 783 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |
| 784 | местный бюджет | 6000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 3000,0 | 0 |  |
| 785 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 786 | ***11) Строительство автостанции в р.п. Сосьва*** | **45000,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | **22500,0** | **22500, 0** | 0 |  |
| 787 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 788 | местный бюджет | 45000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22500,0 | 22500, 0 | 0 |  |
| 789 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 790 | ***12) Строительный контроль объекта*** «***Строительство блочной модульной водогрейной котельной на твердом топливе к детскому саду на 140 мест в р.п. Сосьва по ул. Щелканова, д.22а»*** | **358,05** | **358,05** |  |  |  |  |  |  |  |
| 791 | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 792 | местный бюджет | 358,05 | 358,05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 793 | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 794 | 2. Прочие нужды | | | | | | | | | |
| 795 | Всего по направлению  "Прочие нужды",  в том числе | **4536,6** | **2286,6** | **350,00** | **0** | **1900,0** | 0 | 0 | 0 | x |
| 796 | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 797 | местный бюджет | 4536,6 | 2286,6 | 350,00 | 0 | 1900,0 | 0 | 0 | 0 | x |
| 798 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 799 | ***1)Разработка проектно-сметной документации объекта «Реконструкции из здания столовой под Детскую школу искусств в р.п. Сосьва, ул. Алексеева, 13а»*** | **450,0** | **450,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 800 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 801 | Местный бюджет | 450,0 | 450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 802 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 803 | ***2) Государственная экспертиза проекта «Реконструкции из здания столовой под Детскую школу искусств в р.п. Сосьва, ул. Алексеева, 13а»*** | **350,0** | **350,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 804 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 805 | Местный бюджет | 350,0 | 350,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 806 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 807 | ***3) Тех.присоединение к эл. сетям «Реконструкции из здания столовой под Детскую школу искусств в р.п. Сосьва, ул. Алексеева, 13а»*** | **120,0** | **120,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 808 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 809 | Местный бюджет | 120,0 | 120,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 810 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 811 | ***4) Корректировка проектно-сметной документации объекта «Перепрофилирование (капитальный ремонт) административного здания под детский сад на 72 места в р.п. Сосьва, ул.Щелканова, 79а»*** | **320,0** | **320,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 812 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 813 | Местный бюджет | 320,0 | 320,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 814 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 815 | ***5) Государственная экспертиза проектно-сметной документации объекта «Перепрофилирование (капитальный ремонт) административного здания под детский сад на 72 места в р.п. Сосьва, ул.Щелканова, 79а»*** | **100,0** | **100,0** |  |  |  |  |  |  |  |
| 816 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 817 | Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 818 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 819 | ***6) Теплоснабжение объекта***  ***р .п. Сосьва, ул. Щелканова, 79 а*** | **446,6** | **446,6** |  |  |  |  |  |  |  |
| 820 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 821 | Местный бюджет | 446,6 | 446,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 822 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 823 | ***7) Государственная экспертиза проектно-сметной документации объекта « Школа на 350 учащихся в р.п. Сосьва, СГО»*** | **100,0** | **100,0** |  |  |  |  |  |  |  |
| 824 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 825 | Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 826 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 827 | ***8) Государственная экспертиза проекта «Реконструкция здания в с. Маслова, ул. Новая, 3а для филиала МОУ СОШ с. Романово в д. Маслова»*** | **550,0** | **200,0** | **350,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 828 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 829 | Местный бюджет | 550,0 | 200,0 | 350,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 830 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 831 | ***9) Проектирование объекта «Капитальный ремонт фундамента и водоотведения МКОУ СОШ № 1 п. Восточный»*** | **100,0** | **100,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 832 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 833 | Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 834 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 835 | ***10) Государственная экспертиза проекта «Капитальный ремонт фундамента и водоотведения МКОУ СОШ № 1 п. Восточный»*** | **100,0** | **100,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 836 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 837 | Местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 838 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 839 | ***11) Проектирование детского сада на 75 мест в с. Кошай*** | **600,0** | 0 | 0 | 0 | **600,0** | 0 | 0 | 0 |  |
| 840 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 841 | Местный бюджет | 600,0 | 0 | 0 | 0 | 600,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 842 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 843 | ***12)Экспертиза проекта «Строительство детского сада на 75 мест в с. Кошай»*** | **300,0** | 0 | 0 | 0 | **300,0** | 0 | 0 | 0 |  |
| 844 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 845 | Местный бюджет | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 846 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 847 | ***13) Проектирование автостанции в р.п. Сосьва*** | **700,0** | 0 | 0 | 0 | **700,0** | 0 | 0 | 0 |  |
| 848 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 849 | Местный бюджет | 700,0 | 0 | 0 | 0 | 700,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 850 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 851 | ***14)Экспертиза проекта «Строительства автостанции в р. П. Сосьва»*** | **300,0** | 0 | 0 | 0 | **300,0** | 0 | 0 | 0 |  |
| 852 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 853 | Местный бюджет | 300,0 | 0 | 0 | 0 | 300,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 854 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 855 | **ПОДПРОГРАММА 8** **«Предоставление субсидий предприятиям ЖКХ Сосьвинского городского округа** | | | | | | | | | |
| 856 | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 8,  В ТОМ ЧИСЛЕ | **20189,8** | **2789,8** | **2900,0** | **2000,0** | **2900,0** | **2900,0** | **2900,0** | **2900,0** |  |
| 857 | областной бюджет | 229,8 | 229,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 858 | местный бюджет | 19960,0 | 2560,0 | 2900,0 | 2000,0 | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 |  |
| 859 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 860 | 1. Прочие нужды | | | | | | | | | |
| 861 | Всего по направлению  "Прочие нужды",  в том числе | **20189,8** | **2789,8** | **2900,0** | **2000,0** | **2900,0** | **2900,0** | **2900,0** | **2900,0** |  |
| 862 | областной бюджет | 229,8 | 229,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 863 | местный бюджет | 19960,0 | 2560,0 | 2900,0 | 2000,0 | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 | 2900,0 |  |
| 864 | внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 865 | ***1)Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов при оказании банных услуг населению*** | **3920** | **560** | **560** | **560** | **560** | **560** | **560** | **560** | 63 |
| 866 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 867 | Местный бюджет | 3920 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 |  |
| 868 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 869 | ***2)Предоставление субсидий на компенсацию выпадающих доходов при предоставлении услуги нецентрализованного холодного водоснабжения в п. Восточный*** | **8000** | **1100** | **1300** | **400** | **1300** | **1300** | **1300** | **1300** | 61 |
| 870 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 871 | Местный бюджет | 8900 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |  |
| 872 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 873 | ***3) Предоставление субсидий на содержание и эксплуатацию муниципального имущества Сосьвинского городского округа при предоставлении услуги холодного водоснабжения в р.п. Сосьва, с. Романово и с. Кошай*** | **7140** | **900** | **1040** | **1040** | **1040** | **1040** | **1040** | **1040** | 64 |
| 874 | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 875 | Местный бюджет | 7140 | 900 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |  |
| 876 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 877 | ***4)Субсидии по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки*** | **79,8** | **79,8** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 878 | Областной бюджет | 79,8 | 79,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 879 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 880 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 881 | ***5)Субсидии по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки*** | **150,0** | **150,0** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 882 | Областной бюджет | 150,0 | 150,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 883 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 884 | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |