ДУМА СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Четвертый созыв  Тридцать седьмое заседание

РЕШЕНИЕ

от 24.11.2011 № 601

р.п. Сосьва

О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры на территории Сосьвинского городского округа на 2009-2011 годы», утвержденную решением Думы Сосьвинского городского округа от 26.06.2008  № 47

В связи с корректировкой муниципальных целевых программ, руководствуясь статьями 22, 45 Устава Сосьвинского городского округа, Дума Сосьвинского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в муниципальную целевую программу «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры на территории Сосьвинского городского округа на 2009-2011 годы», утвержденную решением Думы Сосьвинского городского округа от 26.06.2008  № 47:

1)  Таблицу № 3 раздела 3 «Ресурсное обеспечение муниципальной целевой программы» читать в следующей редакции:

| Источники финансирования | Объем предполагаемых финансовых ресурсов всего, тыс. руб., | в том числе по годам* |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 |
| Местный бюджет | 11454,75 | 1006,4 | 7715,5 | 2732,85 |
| Средства местного бюджета заложенные в смете муниципальных учреждений |  |  | - |  |
| Областной бюджет | 1050 | - | - | 1050 |
| Внебюджетные средства | - | - | - | - |
| Всего | 12504,75 | 1006,4 | 7715,5 | 3782,85 |

2) план мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры на территории Сосьвинского городского округа на 2009-2011 годы» изложить в новой редакции (прилагается);

2. Решение Думы Сосьвинского городского округа от 19.10.2011  № 582 «О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры на территории Сосьвинского городского округа на 2009-2011 годы», утвержденную решением Думы Сосьвинского городского округа от 26.06.2008  № 47» считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее решение в приложении к газете «Сосьвинские вести» - «Муниципальный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Думы Сосьвинского городского округа по ЖКХ, строительству, транспорту, связи (Гусельников А. И.)

Глава Сосьвинского

городского округа                                                                                     А.Е. Рычков

Приложение

к решению Думы

Сосьвинского городского округа

от   24.11.2011 №   601

План

мероприятий по выполнению муниципальной целевой программы «Строительство объектов социальной и коммунальной инфраструктуры на территории Сосьвинского городского округа на 2009-2011 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок* выполнения мероприятия | Исполнитель мероприятия программы | Объем расходов на выполнение мероприятий муниципальной целевой программы, тыс. рублей** | Ожидаемый результат выполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Раздел 1. Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проектирование и строительство школы на 350 учащихся в р.п. Сосьва, в том числе: - ПСД; - экспертиза ПСД; - тех. присоединение эл. установок | 2009-2011г.г. | Администрация Сосьвинского городского округа | - | 45,8 50,0 227,3 | 346,0 | - | Улучшение условий предоставления образовательных услуг |
|  | Местный бюджет |  |  | 1005,4 | 323,1 | 346,0 | 1674,5 |  |
| 1.3. | Строительство водопровода к административному зданию по адресу: ул. Толмачева, 45 | 2010 г. | Администрация Сосьвинского городского округа | - | 50,0 | - | - | Обеспечение источником централизованного водоснабжения |
|  | Местный бюджет |  |  | - | 50,0 | - | 50,0 |  |
| 1.4. | Строительство водопровода к школе по адресу: ул. Толмачева, 34 | 2010 г. | Администрация Сосьвинского городского округа | - | 35,0 | - | - | Обеспечение источником централизованного водоснабжения |
|  | Местный бюджет |  |  | - | 35,0 | - | 35,0 |  |
| 1.6. | Реконструкция гостиницы-общежития в р.п. Сосьва для проживания работников администрации + обустройство (стоимость ОС, мягкий инвентарь, установка АПС, ремонт системы отопления, оплата за потреблённое тепло, приобретение пожарных рукавов, ящика для пожарного крана и тревожной кнопки, обработка деревянных конструкций огнезащитными составами + проектные работы по внешнему электроснабжению здания + получение документов о технологическом присоединении здания) | 2010-2011г.г. | Администрация Сосьвинского городского округа | - | 4669,1 700,0 - | - - 311,65 | - | Обеспечение нормальных условий жизнедеятельности |
|  | Местный бюджет |  |  | - | 5369,1 | 311,65 | 5770,75 |  |
| 1.7. | Проектирование и выполнение СМР в помещении Сосьвинского отделении МУЗ «ВРБ» для размещения операционного кабинета: - проект перепланировки (1); - выполнение СМР (2) | 2010-2011г.г. | Администрация Сосьвинского городского округа (1), МУЗ «Восточная районная больница» (2) | - | 100,0 - | - | - | Открытие родильного отделения в р.п. Сосьва |
|  | Местный бюджет |  |  | - | 100,0 | - | 100,0 |  |
|  | Стоимость выполнение СМР в смете МУЗ «ВРБ» (местный б-т) |  |  | - | - | - | - |  |
| 1.8. | Проектирование и выполнение СМР в здании бывшего родильного отделения МУЗ «ВРБ» для размещения детского отделения: - проект перепланировки (1); - выполнение СМР (2) |  | Администрация Сосьвинского городского округа (1), МУЗ «Восточная районная больница» (2) | - | 171,9 - | - | - | Открытие родильного отделения в р.п. Сосьва |
|  | Местный бюджет |  |  | - | 171,9 | - | 171,9 |  |
|  | Стоимость выполнения СМР в смете МУЗ «ВРБ» (местный б-т) |  |  | - | - |  |  |  |
| 1.9. | Проектирование и строительство крытого хоккейного корта в р.п. Сосьва, п. Восточный. | 2010-2011г.г. | Администрация Сосьвинского городского округа | - | - | - | - | Улучшение условий занятия спортом в сельской местности |
|  | Местный бюджет |  |  | - | - | - | - |  |
| 1.10. | Проектирование и строительство крытого теннисного корта в р.п. Сосьва | 2011 г. | Администрация Сосьвинского городского округа | - | - | - | - | Улучшение условий занятия спортом в сельской местности |
|  | Местный бюджет |  |  | - | - | - | - |  |
| 1.11. | Проектирование строительства Детской школы искусств в р.п. Сосьва, в том числе: -предпроект. работы (межевание, оплата заключен. Госпотребнадзора) -ПСД, экспертиза ПСД, тех. присоединение электроустановок | 2011 г. | Администрация Сосьвинского городского округа | - | 50,0 - | - 50,0 | - | Улучшение условий занятия творчеством в сельской местности |
|  | Местный бюджет |  |  | - | 50,0 | 50,0 | 100,0 |  |
| 1.12. | Проектирование и строительство административного здания для размещения ОМС Сосьвинского городского округа в р.п. Сосьва, в том числе: - ПСД, экспертиза ПСД; - водопровод | 2009-2011г.г. | Администрация Сосьвинского городского округа | - | 578,1 320,1 | 605,2 | - - | Перевод администрации Сосьвинского городского округа из г. Серов в р.п. Сосьва; |
|  | Местный бюджет |  |  | - | 898,2 | 605,2 | 1503,4 |  |
| 1.13. | Проектирование реконструкции фундамента и водоотведение МОУ СОШ №1 п. Восточный | 2009-2011г.г. | Администрация Сосьвинского городского округа | - | 100,0 | 200,0 | - | Повышение качества учебного процесса школьников |
|  | Местный бюджет |  |  | - | 100,0 | 200,0 | 300,0 |  |
| 1.14. | Проектирование реконструкции здания в д. Маслова, ул. Новая 3а для филиала МОУ СОШ с. Романова в д. Маслова; | 2009-2011г.г. | Администрация Сосьвинского городского округа | - | 100,0 | 210,0 | - | Повышение качества учебного процесса школьников |
|  | Местный бюджет |  |  | - | 100,0 | 210,0 | 310,0 |  |
| 1.15. | Проектирование реконструкции здания реабилитационного центра под МДОУ по ул. Щелканова,79а в р.п. Сосьва | 2009-2011г.г. | Администрация Сосьвинского городского округа | - | 200,0 | - | - | Увеличение охвата населения детскими дошкольными учреждениями |
|  | Местный бюджет |  |  | - | 200,0 | - | 200,0 |  |
| 1.16. | Изготовление ПСД по ГТС в д. Мишино | 2011г. |  | - | - | - | - | Строительство ГТС |
|  | Местный бюджет |  |  |  | - | - | - |  |
| 1.17. | Проектирование шатровой крыши на д/сад № 16 «Малышок» в п. Восточный | 2011 г. | Администрация Сосьвинского городского округа | - | - | - | - | Улучшение условий пребывания в ДДУ |
|  | Местный бюджет |  |  | - | - | - | - |  |
| 1.18 | Проектирование и строительство 12-квартирного жилого дома в р.п. Сосьва по ул. Урицкого,15, в том числе: - ПСД; - экспертиза ПСД; - тех.присоединение эл.установок; | 2009-2011г.г. | Администрация Сосьвинского городского округа | - | 243,5 50,0 23,6 | 75,0 | - | Обеспечение жильем работников социальной сферы |
|  | Местный бюджет |  |  | - | 317,1 | 75,0 | 392,1 |  |
| 1.19 | Проектирование жилого дома в селе Кошай (для молодых специалистов) площадью 108 м2 -тех. присоединение эл. установок | 2009-2011г.г. | Администрация Сосьвинского городского округа | - | - 1,1 | - - | - | Улучшение условий проживания в сельской местности |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 1,1 | - | 1,1 |  |
| 1.20 | Проектирование жилого дома для детей сирот по адресу: р. п. Сосьва ул. Толмачёва №5 | 2011 г. |  | - | - | 300,0 |  | Улучшение условий проживания социально незащищённого населения |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  | 300,0 | 300,0 |  |
| 1.21 | Проектирование жилого дома по ул. Луначарского п. Восточный | 2011 г. |  | - | - | 150,0 | 150,0 | Улучшение условий проживания |
| 1.22 | Капитальный ремонт терапевтического отделения стационара в п. Восточный |  |  | - | - | 185 | 185 | Улучшение условий пребывания в больнице |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | 1050 | 1050 |  |
| 1.23 | Подготовка земельного участка для реконструкции детского сада в р.п. Сосьва, ул. Щелканова,79 а ( снос хозпостроек муниципального жилья с печным отоплением и строительство построек на другом земельном участке) |  |  | - | - | 300,0 |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  |  | 300,0 | 300,0 |  |
|  | Раздел 2. Коммунальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Строительство и ввод в эксплуатацию межпоселковых газопроводов (п. Восточный - р.п. Сосьва, р.п. Сосьва - д. Мишина, р.п. Сосьва - с. Романова, р.п. Сосьва - Сосьва Новая), всего 84 км (2009 г. – 32 км, 2010 г. – 22 км, 2011 г. – 31 км) | 2009-2011г.г. | Администрация Сосьвинского городского округа | - | - | - | - | Улучшение условий проживания в сельской местности |
|  | Местный бюджет |  |  | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Строительство и ввод в эксплуатацию распределительных газопроводов и газовых сетей (п. Восточный, д. Усть-Хмелевка, д. Молва, с. Кошай, р.п. Сосьва, п. Сосьва Новая, д. Монастырка, с. Романово, д. Мишина), всего 86,5км | 2011 г. | Администрация Сосьвинского городского округа | - | - | - | - | Улучшение условий проживания в сельской местности |
|  | Местный бюджет |  |  | - | - | - | - |  |
| 2.3. | Строительство и ввод в эксплуатацию блочных газовых котельных и перевод котельных на природный газ (п. Восточный, с. Кошай, с. Романово) | 2011 г. | Администрация Сосьвинского городского округа | - | - | - | - | Строительство и ввод 6 газовых котельных |
|  | Местный бюджет |  |  | - | - | - | - |  |
| 2.4. | Строительство автомобильной дороги (покрытие асфальтом) «Серов-Сосьва», «Восточный-Сосьва» | 2009-2011г.г. | Администрация Сосьвинского городского округа, СОГУ УАД (по согласованию) |  | - | - | - | Улучшение условий проживания в сельской местности |
|  | Местный бюджет |  |  | - | - | - | - |  |
| 2.5. | Реконструкция внутри поселковых дорог (п. Восточный, с. Романово, д. Маслова, с. Кошай, п. Пасынок, д. Молва, д. Усть-Хмелевка). Всего 5,2 (км) | 2009-2011г.г. | Администрация Сосьвинского городского округа, СОГУ УАД (по согласованию) | - | - | - | - | Улучшение условий проживания в сельской местности |
|  | Местный бюджет |  |  | - | - | - | - |  |
| 2.6. | Реконструкция автомобильной дороги «Романово-Монастырка» | 2010 г. | Администрация Сосьвинского городского округа, СОГУ УАД (по согласованию) | - | - | - | - | Улучшение условий проживания в сельской местности |
|  | Местный бюджет |  |  | - | - | - | - |  |
| 2.7. | Проектирование автостанции в р.п. Сосьва; | 2009-2011г.г. | Администрация Сосьвинского городского округа | - | - | - |  | Улучшение условий проживания в сельской местности |
|  | Местный бюджет |  |  | - | - | - | - |  |
|  | Итого, в том числе: |  |  | 1006,4 | 7715,5 | 3782,85 | 12504,75 |  |
|  | Местный бюджет |  |  | 1006,4 | 7715,5 | 2732,85 | 11454,75 |  |
|  | Средства местного бюджета заложенные в смете муниципальных учреждений |  |  | - | - | - | - |  |
|  | Средства областного бюджета |  |  |  |  | 1050 | 1050 |  |

* - срок выполнения мероприятий может быть изменен в зависимости от сроков и размера бюджетного финансирования.

** - объем финансирования мероприятий программы является прогнозным и подлежит уточнению при принятии Областного бюджета и бюджета Сосьвинского городского округа на очередной бюджетный год.