администрация Сосьвинского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.07.2010      № 438

р.п. Сосьва

Об утверждении Перспективного  плана мероприятий по строительству и                          реконструкции  муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 2010-2013 годы

В целях обеспечения получения общедоступного дошкольного образования, необходимостью проведения работ по восстановлению и реконструкции ранее закрытых дошкольных образовательных учреждений, а также строительства нового детского сада, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 09.06.2010 года № 894-ПП, постановлением администрации Сосьвинского городского округа от 30.06.2010г. № 381 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие дошкольного образования в Сосьвинском городском округе на 2010-2014 годы», руководствуясь статьями 30.1, 45 Устава Сосьвинского городского округа, администрация Сосьвинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перспективный план мероприятий по строительству и реконструкции муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 2010-2013 годы (прилагается).

2. Финансирование мероприятий по выполнению Перспективного плана мероприятий по строительству и реконструкции муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 2010-2013 годы осуществлять за счёт средств местного и областного  бюджетов.

3. Заместителю главы администрации Сосьвинского городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту, связи и строительству (Захваткин А.Н.) совместно с начальником отраслевого (функционального) органа администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования» (Куракова С.А.) организовать проведение необходимых мероприятий по выполнению Перспективного плана мероприятий по строительству и реконструкции муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 2010-2013 годы.

4. Начальнику Финансового управления в Сосьвинском городском округе (Казакова Т.А.) обеспечить финансирование мероприятий по выполнению Перспективного плана мероприятий по строительству и реконструкции муниципальных образовательных учреждений на 2010-2013 годы.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                   на заместителя главы администрации Сосьвинского городского округа по социальным вопросам Рудышина А.А.

Исполняющий обязанности

главы администрации

Сосьвинского городского округа                                                            А.В. Чесноков

2

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления 
администрации Сосьвинского городского округа

Заголовок постановления:

Об утверждении Перспективного  плана мероприятий по строительству и                          реконструкции  муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 2010-2013 годы

Согласовано

Глава Сосьвинского городского округа

_______________________А.Е. Рычков

«_____»______________2010 г.

| Должность | Фамилия, инициалы | Сроки и результаты согласования |
| --- | --- | --- |
|  |  | Дата поступления на согласование | Дата согласования | Замечания и подписи |
| Заместитель главы администрации Сосьвинского городского округа по социальным вопросам | А.А. Рудышин |  |  |  |
| Заместитель главы администрации Сосьвинского городского округа по ЖКХ транспорту связи и строительству | А.Н. Захваткин |  |  |  |
| Заведующий организационно-правовым отделом администрации Сосьвинского городского округа | С.Ю.Зайцева |  |  |  |
| Начальник отраслевого (функционального) органа администрации Сосьвинского городского округа «Комитет по управлению муниципальным имуществом» | Е.В. Куриленко |  |  |  |
| Начальник Финансового управления в Сосьвинском городском округе | Т.А. Казакова |  |  |  |
| И.о. начальника отраслевого (функционального) органа администрации Сосьвинского городского округа «Управление образования» | Т.А.Ворошилова |  |  |  |
| Главный специалист отдела архитектуры и градостраительству | О.Р.Бояринова |  |  |  |

Постановление разослать: 03, 04, 07, 09, 13, 18, 22

Исполнитель, телефон: Г.Н. Ерохина – методист МУ «Информационно-методический центр Сосьвинского городского округа», 4-45-31.

Утверждён

постановлением администрации

Сосьвинского городского округа

от 22.07.2010      № 438

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по строительству и реконструкции

муниципальных дошкольных образовательных учреждений на 2010-2013 годы

| №№ п.п. | Наименование объекта | Проводимые мероприятия | Сроки | Местный бюджет (тыс.руб.) | Областной Бюджет (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Строительство объектов дошкольного образования: |  |
| 1.1. | Детский сад на 140 мест в р.п. Сосьва, ул. Щелканова, 22, 8 групп: - с 2м - 1год – 1 группа 10 детей; - 1г. – 3 лет - 2 группы 30 детей; - 3лет – 4 лет – 1 группа 20 детей; - 4лет – 5лет – 1 группа 20 детей; - 5лет – 6лет – 1 группа 20 детей; - 6лет – 7лет – 1 группа 20 детей. - 1 смешанная группа 3-5 лет 20 детей | Согласование проектно-сметной документации с инспектирующими организациями | 2010г. | - | - |
|  |  | Проектирование и строительство детского сада, в том числе: - проектирование; - экспертиза ПСД; - технологическое присоединение электроустановок; - проект, строительство и экспертиза котельной. | 2010г. Итого: | 197,9 50,0 326,2 430,0 1004,1 | - |
|  |  | Строительство детского сада | 2011г. 2012г-2013г. Итого | 4100,0 6143,9 10243,9 | 36900,0 55295,1 92195,1 |
| 2. Реконструкция ранее закрытых дошкольных образовательных учреждений: |  |
| 2.1. | Реконструкция административного здания под (МДОУ) Детский сад на 61 место 3 группы -1 средняя -20 детей; 1 старшая – 20 детей; 1 подготовительная -20 детей) в р.п. Сосьва, ул. Щелканова,79а | Подготовка проектно-сметной документации, её экспертиза, согласование с инспектирующими организациями и утверждение. | 2010 г. | 200,0 | - |
|  |  | -Проектирование; - реконструкция здания Государственного областного учреждения социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Серовского района» под детский сад, в р.п. Сосьва, ул. Щелканова, 79а на 61 место (3 группы – 1 средняя -20 детей; 1 старшая – 20 детей; 1 подготовительная -20 детей). | 2011 2012-2013 Итого: | 550,0 1280,0 1830,0 | 550,0 11520,0 12070,0 |
| 2.2. | Реконструкция помещений освободившихся после выезда архива и Дома детского творчества под (МДОУ) детский сад № 16 «Малышок» п. Восточный ул. Пушкина, 1 на 60 мест (3 группы по 20 детей) | -экспертиза ПСД общестроительных работ | 2010 г. | 21,8 | - |
|  |  | -проведение необходимых строительных работ |  | 79,0* | 704,0* |
|  |  | -приобретение оборудования |  | 627,0 | 1464 |

*Не предусмотрен ремонт помещений под размещение дополнительных 3 групп на 60 мест в МДОУ детский сад № 16 «Малышок» п. Восточный ул. Пушкина, 1, требуется софинансирование  областного бюджета.